Project Implementation Plan

Del Mobile Application

Dibuat Oleh :

| 11319010 | Elfrida R.D. Tampubolon |
| --- | --- |
| 11319020 | Sharon C. Siahaan |
| 11319027 11319044 | Pahala Picauly Sagala Romauli Siannpar |

Untuk :

Proyek Akhit Tahun 1

Institut Teknologi DEL

|  |  | Proyek Akhir 1 Institut Teknologi Del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Dokumen: input.docPA1-1920-D3TI11 |  |  | Versi: xx.xx | Tanggal : DD-MM-YY | Jumlah Halaman : 20 |  |

DAFTAR ISI

Ringkasan	4

1	Pendahuluan	6

1.1	Maksud Penulisan Dokumen	6

1.2	Definisi, Akronim Dan Singkatan	6

1.3	Aturan Penomoran	6

1.4	Dokumen Rujukan	6

1.5	Ikhtisar Dokumen	6

2	Deskripsi Umum Proyek	7

2.1	Latar Belakang	7

2.2	Tujuan	7

2.3	Lingkup Pekerjaan	7

2.4	Input Requirement	7

2.4.1	Sumberdaya manusia	7

2.4.2	Tools, peralatan	7

2.4.3	Lainnya	7

2.5	Deliverables	7

3	Pengelolaan Proyek (Manajemen)	9

3.1	Struktur Organisasi	9

3.2	Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab	9

3.3	Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek	10

3.4	Asumsi, Kebergantungan dan Kendala	10

3.5	Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian	10

4	Paket Kerja dan Jadwal	11

4.1	Paket Kerja	11

4.2	Jadwal	11

5	Penutup	12

Lampiran-1	13

Sejarah Versi	14

Sejarah Perubahan	15

# Ringkasan

Dokumen ini bertujuan untuk membuat rincian singkat dalam pembuatan suatu sistem informasi dalam rencana pelaksanaan mata kuliah Proyek Akhir 1 dalam bentuk web dinamis. Dokumen ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Poyrk Akhir 1 (PA1) di dalam melaksanakan kegiatan PA1 sertta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan di dalam pelaksanaan PA1. Dokumen ini berisikan deskripsi kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk memperoleh hasil yang baik di dalam proyek.

Daftar Isi

Ringkasan	4

1	Pendahuluan	6

1.1	Maksud Penulisan Dokumen	6

1.2	Definisi, Akronim Dan Singkatan	6

1.3	Aturan Penomoran	6

1.4	Dokumen Rujukan	6

1.5	Ikhtisar Dokumen	6

2	Deskripsi Umum Proyek	7

2.1	Latar Belakang	7

2.2	Tujuan	7

2.3	Lingkup Pekerjaan	7

2.4	Input Requirement	7

2.4.1	Sumberdaya manusia	7

2.4.2	Tools, peralatan	7

2.4.3	Lainnya	7

2.5	Deliverables	7

3	Pengelolaan Proyek (Manajemen)	9

3.1	Struktur Organisasi	9

3.2	Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab	9

3.3	Tujuan dan Prioritas	10

3.4	Asumsi, Kebergantungan dan Kendala	10

3.5	Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian	10

4	Paket Kerja dan Jadwal	11

4.1	Paket Kerja	11

4.2	Jadwal	11

5	Penutup	12

Lampiran-1	13

Sejarah Versi dan Revisi	14

Sejarah Perubahan	15

# Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan maksud penulisan dokume, definisi akronim dan singkatan, aturan penomoran, dokumen rujukan dan ikhtisar dokumen.

## Maksud Penulisan Dokumen

Dokumen ini ditulis untuk semua pihak dalam pelaksanaan Proyek Akhir Tahun Pertama yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta suatu persepsi yang sama tentang pelaksanaan kegiatan  Proyek Akhir Tahun Pertama (PA1).

## Definisi, Akronim Dan Singkatan

Definisi yang dipakai dalam dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel  1 Daftar Definisi

| No | Definisi | Penjelasan |
| --- | --- | --- |

Akronim yang  dipakai dalam dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel  2 Daftar Akronim

| No | Akronim | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
|  | MoM | Minutes of Meeting |
|  | ToR | Term of Reference |
|  | PIP | Plan Implementation Plan |

## Aturan Penomoran

Aturan Penomoran yang digunakan oleh developer dalam pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut :

Tabel  3. Aturan Penomoran

| No. | Deskripsi Ketentuan |
| --- | --- |
| 1. | Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub-bab adalah sebagai berikut: - Untuk bab : 1, 2, 3 Contoh: 1 Pendahuluan - Untuk sub-bab : 1.1, 1.2, 1.3 Contoh: - Maksud Penulisan Dokumen - Untuk sub sub-bab : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Contoh: 2.3.1 Lingkup Pekerjaan Project Manager |
| 2. | Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar sebagai berikut: - Untuk tabel : Tabel 1. Daftar Definisi - Untuk gambar : Gambar 1. Bisnis Proses - Jenis Font : Times New Roman - Ukuran Judul : 12 - Jenis Font Judul : Arial |

## Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dalam pembuatan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Std-KA-09, Standard Penomoran Dan Tatanama artifak Kerja Praktek dan Tugas Akhir, terbitan tahun 2009

- ToR PA1-1819-D3TI03

- PiP-PA1-1819-D3TI03

- MoM PA1-1920-D3TI

## Ikhtisar Dokumen

Project Implementation Plan ini terdiri atas beberapa bab. Pada sub bab ini akan dijelaskan secara singkat isi dari masing-masing bab:

Bab Pendahuluan berisi tentang gambaran dokumen, yaitu maksud penulisan dokumen, definisi, akronim, singkatan, aturan penomoran, dokumen rujukan serta ikhtisar dokumen.

Bab Deskripsi Umum Proyek berisi penjelasan tentang latar belakang pelaksanaan proyek, tujuan, lingkup pekerjaan, input requirement serta deliverables.

Bab Manajemen Proyek berisi struktur organisasi, alokasi personil, deskripsi tugas dan tanggung jawab, tujuan dan prioritas pengelolaan proyek, asumsi ketergantungan dan kendala, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian.

Bab Paket Kerja dan Jadwal berisi paket kerja dan jadwal.

# Deskripsi Umum Proyek

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang pengembangan sistem, tujuan pembangunan sistem, tujuan pembuatan system, input requirement, sumber daya manusia, tools yang digunakan dalam pengerjaan proyek dan deliverables dari sistem yang dibangun.

## Latar Belakang

Del Mobile Application merupakan salah satu Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM) Institut Teknologi Del yang merupakan UKM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Pada saat ini UKM ini sedang memerlukan sebuah system informasi yang dapat memberikan informasi mengenai UKM Del Mobile Application. Dimana dalam sistem informasi ini pengguna juga dapat mendaftar sebagai anggota UKM.

## Tujuan

Adapun tujuan dari pembangunan sistem informasi Del Mobile Application ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa IT Del dalam mendapatkan informasi mengenai UKM ini dan dapat mendaftarkan dirinya sebagai anggota UKM ini. Sistem ini akan bekerja selama 24 jam. Dengan adanya sistem informasi diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa tidak mengalami kesulitan lagi dalam mendapatkan informasi mengenai UKM ini dan dalam mendaftarkan dirinya sebagai anggota UKM ini.

## Lingkup Pekerjaan

Berikut adalah lingkup pekerjaan yang ada di dalam sistem informasi Del Mobile Application :

### Lingkup Pekerjaan Project Manger

PM (Project Manager) adalah salah seorang mahasiswa dari setiap tim developer yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan proyek pembuatan website yang dikerjakan oleh timnya . PM akan mengkoordinir pelaksanaan proyek dari tahap persiapan, pelaksanaan, penutupan sampai evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin kerja masing-masing kelompok sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PM.

## Input Requirement

Kebutuhan input requirement terdapat pada sub-bab berikut ini:

### Sumberdaya manusia

Untuk mengerjakan proyek ini disiapkan  Sumber Daya Manusia 4 orang dengan peranan seperti dibawah ini:

- Romauli Sianipar

Peran : Project Manager

- Elfrida R.D. Tampubolon

Peran: Analis

- Sharon C. Siahaan

Peran: Designer

- Pahala Picauly Sagala

Peran: Programmer

### Tools, peralatan

Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksaanaan proyek ini yaitu:

- Laptop,

- XAMPP,

- Microsoft Word 2016,

- Visual Studio Code,

- Balsamiq Mockups 3,

- Bizagi Modeler,

- StarUML,

## Deliverables

Deliverables  kelompok setelah mengerjakan proyek ini adalah:

- Hasil pengerjaan proyek berupa Sistem Informasi Del Mobile Application .

- Dokumentasi perancangan dan implementasi proyek sebagai berikut:

- MoM merupakan dokumen yang setiap kali kelompok proyek ini melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing.

- ToR merupakan dokumen batasan dari proyek yang akan dikembangkan.

- PiP merupakan dokumen yang menjadi acuan untuk pengerjaan proyek.

- Log Activity merupakan dokumen mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok proyek ini

- Use Case Document merupakan dokumen use case yang berisi aktor dan fungi yang terdapat pada sistem informasi.

| Deliv.Id | Deliverables | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ToR-PA1-1819-D3TI03 | Term of Reference | Menjadi lampiran laporan PA1 |
| PiP-PA1-1819-D3TI03 | Project Implementation Plan | Dokumen ini yang akan menjadi acuan web developer dalam membangun sistem tersebut. |
| MoM-PA1-1819-D3TI03 | Laporan Minute of Meeting | Laporan Minute of Meeting |

Tabel 1.Daftar Deliverables

# Pengelolaan Proyek (Manajemen)

Proyek ini dikelola sesuai dengan PiP yang telah dibuat dan disetujui oleh dosen pembimbing, sehingga tim pembuat tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu di luar ketentuan yang tertera didalam PiP.

Proyek ini dikerjakan pada saat jam kerja yang telah ditentukan oleh developer. Setiap anggota harus mengirimkan hasil pekerjaan yang telah dibuat kepada Supervisor untuk dikirimkan ke folder yang telah ditentukan.

## Struktur Organisasi

Koordinator PA1

Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si

Teamsar Muliadi Panggabean, S.Kom, PGCert

Supervisor

Tiurma Lumban Gaol, SP.,M.P

Penguji 1

Narasumber

Penguji 2

Project Manager

Romauli Sianipar

Analis

Elfrida R.D. Tampubolon

Designer

Sharon C. Siahaan

Programmer

Pahala Picauly Sagala

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan

## Alokasi Personil, Deksripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah penjelasan dari struktur organisasi pelaksana PA 1 serta pihak lain yang terlibat dalam gambar 1.

- Koordinator PA 1,berfungsi sebagau koordinator yang bertugas untuk melakukan koordinasi agar terlaksananya matakuliah PA 1 dengan baik.

- Dosen Pembimbing, berfungsi sebagai pembimbing yang berperan untuk melakukan review dan memberikan feedback terhadap dokumen PA 1 yang dikerjakan dan menjadi penguji pada saat seminar PA 1 berlangsung.

- Narasumber, berfungsu sebagai sumber untuk mendapatkan informasi tentang sistem yang akan dibangun dan berfungsi sebagai penguji dari sistem kami.

- Owner, berfungsi sebagai seseorang yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain untuk merealisasikan proyek yang akan dibangun.

- Project Manager, bertugas untuk melaksanakan komunikasi antara koordinator PA 1 dengan dosen pembimbing serta memberikan pembagian tugas terhadap mahasiswa PA 1.

- Mahasiswa  PA 1 ,bertugas melakukan semua pekerjaan PA 1 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Term of Reference (ToR) dan dibantu oleh koordinator PA 1 juga Project Manager.

## Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek

Tujuan melakukan pengelolaan proyek ini adalah untuk menghasilkan suatu perencanaan dan penjadwalan yang baik sehingga proyek dapat terselesaikan tepat waktu dengan mencapai kualitas proyek yang baik. Prioritas pengerjaan proyek adalah untuk saling berkoordinasi dengan baik untuk menghasilkan proyek yang jelas dan tepat waktu.

## Asumsi, Kebergantungan dan Kendala

Asumsi yang digunakan adalah bahwa mahasiswa dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah yang sudah pernah di kembangkan dan sedang diambil untuk menyelesaikan proyek PA 1.

Kendala yang perlu dipertimbangkan dalam proyek PA ini adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap objek yang dikerjakan yang berhubungan dengan tema PA 1 yang akan dibangun. Disamping itu, kurangnya komunikasi terhadap narasumber dengan owner yang dapat menjadi kendala. Selain itu, kurangnya ketersediaan waktu bagi mahasiswa dengan dosen pembimbing untuk melakukan pertemuan.

## Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian

Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek yang disampaikan pada PiP (yang merupakan lingkup pengerjaan project) ini dilakukan dengan evaluasi pencapaian setiap paket kerja yang dibuat. Evaluasi yang dilakukan meliputi pencapaian kerja, kesesuaian proses kerja dengan jadwal yang ada, serta hasil yang diperoleh dari masing-masing paket kerja. Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok mahasiswa dilakukan dengan mengevaluasi dokumen log activity. Mekanisme pemantauan juga dilakukan di open project yaitu dengan memeriksa aktivitas yang dilakukan setiap minggunya dengan batasan waktu yang ditentukan. Pada akhir matakuliah PA 1 mahasiswa akan melakukan presentasi yang merupakan presentasi terakhir yaitu seminar PA 1. Seminar PA 1 ini akan dihadiri oleh penguji.

Karena proyek ini dikerjakan dalam waktu singkat, maka perubahan PiP ini hanya dilakukan satu kali : draft dan final.

# Paket Kerja dan Jadwal

Paket kerja yang dibuat dilihat dari sisi teknis, yang meliputi :

- Penentuan waktu dan seluruh kegiatan yang akan dikerjakan didalam proyek.

- Pengadaan peralatan dan komponen alat pendukung proyek.

- Perancangan software dengan membuat source code dan mengkompilasinya.

## Paket Kerja

Untuk setiap paket kerja terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- Persiapan, yang menyangkut persiapan prosedural dan penentuan aturan-aturan yang akan diterapkan, termasuk pembakuan ToR dan kerangka PiP

- Survey yang dilakukan adalah dengan menemui pihak gardener yang telah kami pilih sebagai user dalam menyelesaikan proyek ini.

- Analisis yang kami lakukan adalah dengan  melakukan analisis terhadap hasil survey yang telah kami lakukan dan menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh user kami dan menentukan fungsi-fungsi yang akan kami buat.

- Perancangan  yang kami lakukan adalah menuangkannya dan memodelkannya dalam buissness diagram dan use case sistem.

- Implementasi yang  kami lakukan adalah dengan menerjemahkannya dalam bahasa pemprograman sehingga dapat diimplementasikan ke dalam bentuk website yang dinamis

- Pelaporan dan serah terima dengan melakukan seminar didepan dosen pembimbing dan dosen penguji.

## Jadwal

Tabel  5. Jadwal dan Paket Kerja

| Kegiatan Project Akhir I | Start Date | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Requirement |  |  |
| Requirement gathering | 01-Feb-20 | 28-Feb-20 |
| Term of Reference Document (ToR) dan PiP | 25-Feb-20 | 06-Mar-20 |
| Analysis |  |  |
| Create Usecase Document | 07-Mar-20 | 20-Mar-20 |
| Usecase Document | 14-Mar-19 | 27-Mar-20 |
| Software Requirement Spesification (SRS) | 01-Mar-20 | 24-Apr-20 |
| Design |  |  |
| Create Software Design | 24-Mar-20 | 24-Apr-20 |
| Create Entitas Class (ERD) | 31-Mar-20 | 10-Apr-20 |
| Create Class Diagram | 24-Mar-20 | 10-Mar-20 |
| Create Sequence Diagram | 30-Mar-20 | 18-Apr-20 |
| UI Design | 07-Apr-20 | 24-Apr-20 |
| Software Design Document | 18-apr-20 | 24-Apr-20 |
| Implementasi | 09-Mar-20 | 08-May-20 |
| Closing Project | 05-Mar-20 | 09-May-20 |
| Technical Document | 01-Mar-20 | 16-May-20 |
| Seminar | 18-May-20 | 23-May-20 |
| Revisi | 25-May-20 | 06-Jun-20 |

Tabel  5. Jadwal dan Paket Kerja

# Penutup

Project Implementation Plan (PiP) ini disampaikan agar semua pihak yang terlibat mempunyai rujukan dan pemahaman yang sama mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan dan jadwal serta tatacara pelaksanaan. Dengan adanya PiP ini, diharapkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan terukur dan pencapaiannya dapat dinilai secara objektif.

# Lampiran-1

# Sejarah Versi

No. dokumen :

| No. versi | Tanggal | Ditulis Oleh | Direview Oleh | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Sejarah Perubahan

No. dokumen :

No. versi 	:

| Halaman | Semula | Menjadi | Alasan perubahan |
| --- | --- | --- | --- |

No. dokumen :

No. versi 	:

| Halaman | Semula | Menjadi | Alasan perubahan |
| --- | --- | --- | --- |

Sitoluama,05 Maret 2020

Mengetahui,

| Project Manager, | Pembimbing, |
| --- | --- |
| Romauli Sianipar | Tiurma Lumban Gaol, SP.,M.P |